建设修缮工程结算审计流程图

建设单位审核施工单位编制的工程结算书，经建设单位经办人及部门负责人核实工程量签字确认并加盖公章后，备齐有关资料送交审计部门

审计部门接收结算送审资料，审核资料的完整性

资料齐全

资料不齐全

根据要求补齐资料

审计部门根据情况安排审计

预算审核2万元以上，委托社会审计

预算审核2万元以下，审计部门自行审计

审计部门根据有关规定选定

有法定资质的社会审计机构

审计人员实施审计，

建设单位、施工单位配合

审计部门组织并监督建设单位、施工单位、社会审计机构三方对数

社会审计机构实施审计

审计部门出具初审工程结算审核表

社会审计机构出具初审结算审核意见书，审计部门征求施工单位和建设单位意见，反馈意见交给社会审计机构重新核实

审计部门与施工方进行复核确认

领导审核签字

社会审计机构出具审计报告

审计部门出具基建修缮工程结算审核表

建设单位领取审计报告及有关资料

建设单位、财务科按规定办理结算付款及报账手续

审计资料整理归档